**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального**

**образования**

**Судьбодаровский сельсовет**

**Новосергиевского района**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.07.2017 г. № 52-п.

с.Судьбодаровка

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении на период 2018 – 2025 годы

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального образования Судьбодаровский сельсовет, в целях реализации отдельных мероприятий государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении на период 2018 – 2025 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования на сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. О.Глава администрации М. А. Нетёса

Разослано: прокурору, в дело

Приложение

к постановлению администрации

Судьбодаровского сельсовета

от 15.07.2017 г. № 52-п.

**План мероприятий**

**(дорожная карта) по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении**

**на период 2018 – 2025 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
|  | Организация мониторинга освещенности и структуры источников света в системах уличного освещения | 2018 | Администрация |
|  | Проведение энергетических обследований источников света в системах уличного освещения | 2018-2019 | Администрация |
|  | Сбор и анализ информации об энергопотреблении в системах уличного освещения | 2018-2019 | Администрация |
|  | Утверждение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2018-2019 | Администрация |
|  | Ознакомление лиц, ответственных за проведение закупок с первоочередными требованиями энергоэффективности:  - первоочередные требования энергоэффективности для зданий, строений, сооружений;  - первоочередные требования энергоэффективности для бюджетной сферы. | 2019 | Администрация |
|  | Использование энергоэффективных  светодиодных источников света в  уличном и дорожном освещении  дорог местного значения | 2019-2025 | Администрация |
|  | Информирование граждан о преимуществах энергоэффективного освещения | 2018-2025 | Администрация |